Mini human benchmark (3 jeux)

## By William, Soren & Michel ©

### Journal de bord :

Vendredi 00 septembre 2023, Séance n°00

**Préparation (temps en minutes : 00H ? )**

|  |
| --- |
| Objectifs de la séance |
| * Avancer sur le projet * Xxx |

**Déroulement de la séance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tâches prévues* | *Temps estimé* | *Réalisé par ?* | *Tâche réalisée ? En combien de temps ?* |
|  |  | William |  |
|  |  | Soren |  |
|  |  | Michel |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Bilan**

|  |  |
| --- | --- |
| Concision de la séance | |
| Difficultés rencontrées |  |
| Solutions proposées |  |

Vendredi 15 septembre 2023, Séance n°01

**Préparation (temps en minutes : 2H ? )**

|  |
| --- |
| Objectifs de la séance |
| * Trouver le thème du projet ( sur quoi nous allons travailler) * Réfléchir au cahier des charge * De comment nous allons procéder * Essayer de commencer projet |

**Déroulement de la séance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tâches prévues* | *Temps estimé* | *Réalisé par ?* | *Tâche réalisée ? En combien de temps ?* |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |

**Bilan**

|  |  |
| --- | --- |
| Concision de la séance | |
| Difficultés rencontrées |  |
| Solutions proposées |  |

Vendredi 22 septembre 2023, Séance n°02

**Préparation (temps en minutes : 2H ? )**

|  |
| --- |
| Objectifs de la séance |
| * Avancer sur le projet * Codage des fondations de base des jeux, (Typing test, Numbers memory test, et Pendu game) |

**Déroulement de la séance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tâches prévues* | *Temps estimé* | *Réalisé par ?* | *Tâche réalisée ? En combien de temps ?* |
| S’occupera + de la partie codage du jeu du pendu | 1 heure | William | Erreur observé (pas pu régler car pas pu être présent en 2emeH de cours cause imprévue rendez-vous) Cf : Bilan |
| S’occupera + de la partie codage du Numbers memory test Game | 1 heure | Soren | Début de code avec quelques erreurs  (Cf : Bilan) |
| S’occupera + de la partie codage du typing test Game | 1 heure | Michel | Début de code avec quelques erreurs  (Cf : Bilan) |
|  | 0 heure |  |  |
|  |  |  |  |

**Bilan**

|  |  |
| --- | --- |
| Concision de la séance | |
| Difficultés rencontrées | Pendu : Les mots du fichier CSV ne peuvent pas être lus par le programme python. (Causé par des caractères spéciaux qui ne peuvent pas être lus en UTF-8). Résolution à venir.  Speed typing test : Les erreurs d’orthographe cités ne sont pas correctes (Les phrases ne peuvent pas être vérifiés contrairement aux mots simples)  Numbers Memory : La séquence des nombres ne disparait pas après affichage. |
| Solutions proposées | Pendu : Supprimer les caractères illisibles par le programme dans le fichier Excel manuellement  Speed typing test : Séparer les caractères des textes (les mots dans les phrases) à taper avec la fonction split()  Numbers Memory: utilization de os.system(‘cls’) |

Vendredi 29 septembre 2023, Séance n°03

**Préparation (temps en minutes : 00H ? )**

|  |
| --- |
| Objectifs de la séance |
| * Avancer sur le projet * Xxx |

**Déroulement de la séance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tâches prévues* | *Temps estimé* | *Réalisé par ?* | *Tâche réalisée ? En combien de temps ?* |
|  |  | William |  |
|  |  | Soren |  |
|  |  | Michel |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Bilan**

|  |  |
| --- | --- |
| Concision de la séance | |
| Difficultés rencontrées |  |
| Solutions proposées |  |